## Slide 1
컨설팅 | (이행계획수립)
이행과제 정의서
문서번호 : KISA-CTI-IP-02
빅데이터 분석 시스템 구축 사업
Ver 0.9

## Slide 2
개 정 이 력
버전 | 작성일 | 변경내용 | 작성자 | 승인자
0.1 | 2017.09.25 | 최초 작성 | 박철호 | 박철호

## Slide 3
목 차
1. 이행과제 정의 ………………………………………………………………………………………………………………… 3
1.1 사이버 위협 상관 분석 ………………………………………………………………… 3
1.2 악성코드 유사도 분석 …………………… 4
1.3 New2 ……………………………………………………… 5

## Slide 4
1.1 이행과제 정의 > 사이버 위협 상관 분석
기대효과 | 
업무효율성 측면 | C-TAS 회원사, 기반시설, 게임사 등에 해당 사이버 위협 정보를 선별 공유하여 미리 차단함으로써 공격 예방
정보화 측면 | 사이버 위협 정보 분석 환경을 제공
소요비용 |  |  | 
합 계 | 빅데이터 분석 시스템 구축 사업에 포함 | 구축비 | -
 |  | S/W | -
 |  | H/W | -
과제 번호 | 1 | 과제명 | 사이버 위협 상관 분석
과제정의 |  | 사이버 위협 탐색적 분석, 사이버 위협 상관 분석, 사이버 위협 시계열 분석(가법요소분해법)을 통해 향후 발생될 추세 및 계절성분 정보 제공 | 
과제목표 |  | 사이버 위협 발생 분포, 상관분석, 추이, 계절성분 정보 제공을 통하여, 향후 발생 가능성있는 사이버 위협 정보 제공으로 공격 대응 | 
추진범위 및 기간 | 
범 위 | 사이버 위협 정보 회원사 정보
기 간 | 1 개월
핵심 분석 제공 정보 | 
고려사항 | 사이버 위협 발생 분포 분석 사이버 위협 탐색적 분석 TOP분석, Word Cloud 분석 사이버 위협별 상관 분석 발생 추이 분석(추세 성분, 계절 성분)
분석 방법 | 탐색적 분석 상관분석 시계열 분석(요소분해법)

## Slide 5
1.1 이행과제 정의 > DGA 패턴 분석을 통한 악성 도메인 분류기 및 딥러닝 알고리즘 성능비교
기대효과 | 
업무효율성 측면 | 악성코드 선재 대응 및 DGA 분석
정보화 측면 | DGA 패턴 분석을 통하여 악성 도메인 분류
소요비용 |  |  | 
합 계 | 빅데이터 분석 시스템 구축 사업에 포함 | 구축비 | -
 |  | S/W | -
 |  | H/W | -
과제 번호 | 1 | 과제명 | DGA 패턴 분석을 통한 악성 도메인 분류기 및 딥러닝 알고리즘 성능비교
과제정의 |  | 알려져있는 DGA 패턴을 분석해(open source) 악성 도메인을 생성 후 딥러닝 기술로 학습하고 악성 도메인 분류기를 구현. bigram 과 lstm 알고리즘을 통해 도메인 분류(Black / White) 및 성능 테스트(분석 결과 도출). | 
과제목표 |  | 악석코드로부터 감염된 좀비PC 와 제어서버를 효과적으로 차단하는 선제대응을 위한 도메인 분류 정보 제공 | 
추진범위 및 기간 | 
범 위 | Alexa 상위 100 만 사이트 도메인 DGA 알고리즘을 (github 사이트를 참조)
기 간 | 1 개월
핵심 분석 제공 정보 | 
고려사항 | DGA 분석 악성 도메인 분류 Algorithm 간 성능 비교 결과 DGA 분석이 지속적으로 이루어져야 함
분석 방법 | 딥러닝 (bigram, lstm Algorithm)
정윤수 작성 부문

## Slide 6
1.1 이행과제 정의 > 위협정보 수집과 분석 기대 효과
기대효과 | 
업무효율성 측면 | IOC 간 빈발 패턴 발견으로 전통적 방식의 분석 한계를 극복
정보화 측면 | 기존 내부, 외부 데이터를 활용하여 기존에 없는 새로운 의미 추출
소요비용 |  |  | 
합 계 | 빅데이터 분석 시스템 구축 사업에 포함 | 구축비 | -
 |  | S/W | -
 |  | H/W | -
과제 번호 | 1 | 과제명 | 위협정보 수집과 분석 기대효과
과제정의 |  | 수집 가능한 내부 또는 외부 데이터에 Threat hunting 을 통해 데이터 수집 하여 기계학습 통해 연관분석을 수행하고 기대 효과를 도출 | 
과제목표 |  | Threat hunting 을 통해 내부 데이터 IOC와 외부 데이터 IOC를 수집 기계학습을 통한 연관분석 또는 TF-IDF 수행으로 기존의 통계기반 분석 패턴과 다른 의미 있는 결과 도출 (가능성 확인) | 
추진범위 및 기간 | 
범 위 | 내부 데이터의 워너크라이 관련 IOC 값을 기반으로, 외부 테이터 상에서 내부 데이터 IOC 값 검색 결과를 기반으로 데이터를 수집 기계학습을 통해 텍스트 마이닝 기법으로 연관분석을 수행 및 기대 효과를 도출
기 간 | 1 개월
핵심 분석 제공 정보 | 
고려사항 | IOC 간에 빈발 패턴 추출 데이터 수집 및 생성이 수작업으로 이루어짐 (향후 API 연동 등 Threat hunting 자동화가 이루어져야 함)
분석 방법 | 기계학습(Apriori algorithm)
정윤수 작성 부문